Форма № 14

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организации коммунального комплекса

в сфере водоснабжения

| №№ п/п | Мероприятие Программы, направленное на достижение целей с указанием наименования объекта, адреса стройки | Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс.руб. | Срок проведения мероприятия (год, квартал) | Примечание: указать на наличие данных мероприятий в инвестиционной и (или) иных программах предприятия применительно к регулируемому виду деятельности, дополнительного финансирования не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1 этап реализации мероприятий Программы 2014год | 2 этап реализации мероприятий Программы 2015год | 3 этап реализации мероприятий Программы 2016год | 4этап реализации мероприятий Программы 2017год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Раздел I. Организационные мероприятия по управлению энергосбережением |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Корректировка режимов работы технологического оборудования |  |  |  |  |  | постоянно | Без финансирования |
| 1.2 | Еженедельное совещание у директора по снижению потерь воды |  |  |  |  |  | постоянно | Без финансирования |
| 1.3 | Сбор и анализ информации по выполненным мероприятиям |  |  |  |  |  | постоянно | Без финансирования |
|  | Итого потребность по Разделу I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел II. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки, транспортировки водного ресурса, в том числе замене оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена насосов артезианских скважин гостиничного комплекса «Каменный цветок» | 320 |  | 320 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
|  | Итого потребность по Разделу II | 320 |  | 320 |  |  |  |  |
|  | Раздел III. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | III подъем. Внедрение системы АСКУЭ | 1000 | 500 | 500 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
|  | Итого потребность по Разделу III | 1000 | 500 | 500 |  |  | 2015 |  |
|  | Раздел IV. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого потребность по Разделу IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел V. Мероприятия по сокращению потерь воды в сетях при передаче |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Поиск утечек лабораторией, устранение утечек |  |  |  |  |  | Постоянно | Собственные средства предприятия |
| 5.2. | Замена ветхих сетей с применением полиэтиленовых труб | 2600 | 1300 | 1300 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 5.3. | Установка ремонтных комплектов на раструбные соединения труб, установка ремонтных хомутов | 400 | 200 | 200 |  |  | 2015 |  |
| 5.4. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях с применением современной запорно-регулирующей арматуры | 200 | 100 | 100 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 5.5. | Герметизация контррезервуара на III подъеме | 800 |  | 800 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
|  | Итого потребность по Разделу V | 4000 | 1600 | 2400 |  |  |  |  |
|  | Раздел VI. Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета ресурсов (воды, электро- и теплоэнергии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятия по оснащению собственными приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов (воды, электро- и теплоэнергии, прочих ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | IIподъем. Установка приборов учета воды | 200 |  | 200 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 6.1.2. | IIIподъем. Установка приборов учета воды | 200 |  | 200 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 6.1.3. | Поверка приборов учета | 150 |  | 150 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
|  | Итого потребность по Разделу 6.1. | 550 |  | 550 |  |  |  |  |
| 6.2. | Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета водного ресурса потребителей предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | По мере поступления заявок или обнаружения у потребителей безучетного потребления воды |  |  |  |  |  | 2014-2015 | Финансовые средства потребителей |
|  | Итого потребность по Разделу VI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделам I-VI | 5870 | 2100 | 3770 |  |  |  |  |
|  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибыль в тарифе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства на кап. ремонт из себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства из себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, полученные от применения надбавки к тарифам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, полученные от применения тарифов на подключение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие собственные источники (в том числе, себестоимость и прибыль от иных видов деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие источники (расписать) |  |  |  |  |  |  |  |

Форма № 14

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организации коммунального комплекса

в сфере водоотведения

| №№ п/п | Мероприятие Программы, направленное на достижение целей с указанием наименования объекта, адреса стройки | Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс.руб. | Срок проведения мероприятия (год, квартал) | Примечание: указать на наличие данных мероприятий в инвестиционной и (или) иных программах предприятия применительно к регулируемому виду деятельности, дополнительного финансирования не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1 этап реализации мероприятий Программы 2014год | 2 этап реализации мероприятий Программы 2015год | 3 этап реализации мероприятий Программы 2016год | 4этап реализации мероприятий Программы 2017год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Раздел I. Организационные мероприятия по управлению энергосбережением |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Корректировка режимов работы технологического оборудования |  |  |  |  |  | постоянно | Без финансирования |
| 1.2. | Сбор и анализ информации по выполненным мероприятиям |  |  |  |  |  | постоянно | Без финансирования |
|  | Итого потребность по Разделу I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел II. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки (отведения), транспортировки водного ресурса, в том числе замене оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация лаборатории по химическому анализу сточных и питьевых вод | 600 | 300 | 300 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 2.2. | Реконструкция электроснабжения воздуходувок очистных сооружений | 100 |  | 100 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 2.3. | Замена ламп бактерицидных установок очистных сооружений | 320 | 160 | 160 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 2.4. | Замена насосов на КНС | 200 |  | 200 |  |  | 2015 |  |
|  | Итого потребность по Разделу II | 1220 | 460 | 760 |  |  |  |  |
|  | Раздел III. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оптимизация режимов работы УФ установок и воздуходувок на станции биологической очистки сточных вод |  |  |  |  |  | Постоянно | Без финансирования |
|  | Итого потребность по Разделу III |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел IV. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого потребность по Разделу IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел V. Мероприятия по сокращению потерь воды в сетях при передаче |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Диагностика состояния канализационных сетей | 200 | 100 | 100 |  |  | Постоянно | Собственные средства |
| 5.2. | Замена запорной арматуры на более современную | 100 | 50 | 50 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
|  | Итого потребность по Разделу V | 400 | 150 | 150 |  |  | 2015 |  |
|  | Раздел VI. Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета ресурсов (воды, электро- и теплоэнергии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятия по оснащению собственными приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов (воды, электро- и теплоэнергии, прочих ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Поверка приборов учета | 100 |  | 100 |  |  | 2015 |  |
|  | Итого потребность по Разделу 6.1. | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 6.2. | Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета водного ресурса потребителей предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого потребность по Разделу VI | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделам I-VI | 1620 | 610 | 1010 |  |  |  |  |
|  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибыль в тарифе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства на кап. ремонт из себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства из себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, полученные от применения надбавки к тарифам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, полученные от применения тарифов на подключение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие собственные источники (в том числе, себестоимость и прибыль от иных видов деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие источники (расписать) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сравнительные (целевые) показатели программных заданий организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения |  |
| Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Факт за предыдущий календарный год (2013 год) | Показатели по результатам проведенного энергетического обследования / показатели потенциала повышения энергетической эффективности (нужное подчеркнуть)* | План/прогноз | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающие достижение соответствующих показателей (ссылка на пункты формы №14) | Примечание |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | на 2014 год | на 2015 год (план) | на 2016 год (прогноз) | на 2017 год (прогноз) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| удельный расход электроэнергии на 1 куб.м - подъем | кВт.ч/ куб.м | 0,689 | 0,623 | 0,623 |  | 0,623 | 0,623 |  |  | 1.1. 3.1. |  |
| доля расхода воды на собственные нужды организации коммунального комплекса: - технологические - хоз.бытовые | % к объему выработки/ покупки (отведенных стоков) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| доля потерь воды в сетях | % к отпуску в сеть | 19,1 | 17,0 | 17,0 |  | 17,0 | 17,0 |  |  | 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. |  |
| установленная (паспортная) мощность оборудования - подъем | тыс.кВт/ч в год | 3504 8015 | 3504 8015 | 3504 8015 |  | 3504 8015 | 3504 8015 |  |  |  |  |
|  | тыс.куб.м /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| процент фактического использования мощности | % | 40,8 | 40,8 | 40,8 |  | 40,8 | 40,8 |  |  |  |  |
| ввод / выбытие (демонтаж) мощности (нужное подчеркнуть) ** | куб.м /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сравнительные (целевые) показатели программных заданий организации коммунального комплекса в сфере водоотведения |  |
| Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Факт за предыдущий календарный год (2013 год) | Показатели по результатам проведенного энергетического обследования / показатели потенциала повышения энергетической эффективности (нужное подчеркнуть)* | План/прогноз | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающие достижение соответствующих показателей (ссылка на пункты формы №14) | Примечание |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | на 2014 год | на 2015 год (план) | на 2016 год (прогноз) | на 2017 год (прогноз) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| удельный расход электроэнергии на 1 куб.м -очистка -транспортировка | кВт.ч/ куб.м | 0,313 0,030 | 0,304 0,030 | 0,304 0,030 |  | 0,304 0,030 | 0,304 0,030 |  |  | 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. |  |
| доля расхода воды на собственные нужды организации коммунального комплекса: - технологические - хоз.бытовые | % к объему выработки/ покупки воды | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |
| доля потерь воды в сетях | % к отпуску в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная (паспортная) мощность оборудования -очистка | кВт/ч в год | 6205 | 6205 | 6205 |  | 6205 | 6205 |  |  |  |  |
|  | куб.м /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| процент фактического использования мощности | % | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |  |  |  |  |
| ввод / выбытие (демонтаж) мощности (нужное подчеркнуть) ** | куб.м /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма № 15

Целевые показатели работы в области учета воды

| №№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Прогноз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля воды, отпускаемой от водозаборов через приборы учета (доля сточных вод, поступаемых через приборы учета) | % от объема выработки (от реализации) | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2. | Объем выработки воды (отведение стоков), отпускаемой потребителям, всего | тыс. куб. м | 2083,3 | 2016,0 | 1762,6 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | через приборы учета | тыс. куб. м | 344,2 | 344,2 | 344,2 |  |  |  |
| 2.2. | по нормативам потребления | тыс. куб. м | 1739,1 | 1671,8 | 1418,4 |  |  |  |
| 3. | Доля объемов воды, отпускаемой собственным потребителям через приборы учета | % от реализации |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Произведенные (планируемые) затраты на установку приборов, всего | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | собственных приборов учета | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | средств коммерческого учета потребителей воды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | собственных средств коммерческого учета покупной воды (очистки сточных вод сторонними организациями) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | прочих собственных средств коммерческого учета (расписать) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

Форма № 15

Целевые показатели работы в области учета сточных вод

| №№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Прогноз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля сточных вод, поступаемых через приборы учета | % от объема выработки (от реализации) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Объем отведение стоков, всего | тыс. куб. м | 3441,5 | 3352,8 | 3280,8 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | через приборы учета | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | по нормативам потребления | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля объемов воды, отпускаемой собственным потребителям через приборы учета | % от реализации |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Произведенные (планируемые) затраты на установку приборов, всего | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | собственных приборов учета | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | средств коммерческого учета потребителей воды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | собственных средств коммерческого учета покупной воды (очистки сточных вод сторонними организациями) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | прочих собственных средств коммерческого учета (расписать) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

Форма № 16

Затраты и эффективность программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

| №№ п/п | Показатели | Ед.изм. | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Прогноз (нарастающим итогом с начала реализации программы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2015-2016 гг. | 2015-2017 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Затраты на выполнение программы | тыс.руб. |  | 2100 | 5870 |  |  |  |
| 2. | Результаты реализации мероприятий Программы - объем экономии энергоресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выработанной воды (отведение стоков) | тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии | тыс.кВтч |  |  | 10,2 |  |  |  |
|  | покупной воды (очистки сточных вод сторонними организациями) | тыс.куб.м. |  |  | 58,5 |  |  |  |
|  | Экономический эффект | Тыс.руб. |  |  | 272,5 |  |  |  |

Форма № 16

Затраты и эффективность программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения

| №№ п/п | Показатели | Ед.изм. | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Прогноз (нарастающим итогом с начала реализации программы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2015-2016 гг. | 2015-2017 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Затраты на выполнение программы | тыс.руб. |  | 610 | 5870 |  |  |  |
| 2. | Результаты реализации мероприятий Программы - объем экономии энергоресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выработанной воды (отведение стоков) | тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | покупной воды (очистки сточных вод сторонними организациями) | тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономический эффект | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |