**График выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых домов Трехгорный на 2020 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц | Адрес |
| Январь | Володина 12  Володина 14  Островского 37  Островского 39  Островского 40  Островского 41  Островского 43  Островского 45  Островского 49  Островского 51  Островского 53  Калинина 24  Пионерский пер. 21  Пионерский пер. 23  Пионерский пер. 25 |
| Февраль | Островского 29  Островского 31  Карла Маркса 30  Восточная 19  Восточная 23  Восточная 25  Первомайская 22  Первомайская 24  Первомайская 26  Карла Маркса 18  Карла Маркса 22  Карла Маркса 24  Карла Маркса 32  Карла Маркса 34  Карла Маркса 36  Карла Маркса 38  Карла Маркса 40  Островского 19  Островского 23  Островского 24  Островского 25  Островского 26  Островского 28  Островского 30  Школьный пер. 22  Школьный пер. 24  Кирова 23  Кирова 25 |
| Март | Ленина 3  Ленина 5  Ленина 7  Кирова 6  Островского 42  Островского 44  Космонавтов 22 |
| Апрель | Космонавтов 26  Космонавтов 10  Космонавтов 12  Космонавтов 20 |
| Май | Кирова 8  Кирова 10  Космонавтов 8  Космонавтов 10-а  Островского 46 |
| Июнь | Мира 36  Космонавтов 2 |
| Июль | Космонавтов 30  Космонавтов 4  Космонавтов 6  Мира 42 |
| Август | Калинина 4  Калинина 2  Карла Маркса 27  Карла Маркса 25  Кирова 12  60 лет Октября 11  Мира 38 |
| Сентябрь | Советская 8  Космонавтов 18  Володина 16  Мира 40  Островского 18  Карла Маркса 53 |
| Октябрь | Карла Маркса 49  Космонавтов 16  Космонавтов 14  Карла Маркса 51  Советская 5 |
| Ноябрь | Калинина 6  Калинина 8  Советская 6  Космонавтов 24  Мира 3  Островского 32  Островского 20 |
| Декабрь | Островского 27  Карла Маркса 26  Карла Маркса 28  Островского 34 |