ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

Способ размещения заказа: открытый запрос цен.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного (МУП «МПОЭ» г. Трехгорного).

Место нахождения: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а.

Почтовый адрес: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, а/я 157.

Номер телефона: тел. (35191) 6-64-47, (35191) 6-20-61,

факс (35191) 6-20-61, 6-64-47.

Электронная почта: Energo@atlint.ru или shpirkotorgi@gmail.com.

Контактное лицо –  Кузнецов Владимир Валентинович, тел. (35191)4-26-90.

Источник финансирования заказа: собственные средства заказчика.

Предмет договора: выполнение работ по реконструкции  тепловой сети в кв. 
№ 1 от ЦДТ до ул. Мира по ул. Калинина.

Требования к качеству выполняемых работ: в соответствие с техническим заданием на выполнение работ (приложение № 1  настоящего извещения о проведении открытого запроса цен).

Условия выполнения работ: в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим извещением о проведении открытого запроса цен.

Требования к результатам работ: выполнить работы в соответствии с требованиями действующих Правил  устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ10-573-03), техническим заданием, сметой, иными исходными данными на выполнение работ и договором.

Сроки выполнения работ: в соответствии с условиями договора подряда, графиком производства работ, разработанным  Подрядчиком и согласованным с МУП «МПОЭ» г. Трехгорного. Работы выполняются поэтапно.  1 этап:  замена подающего трубопровода в период с 25 мая 2014 г. по 26 июня 2014 г. 2этап: замена  обратного трубопровода  с окончанием работ в период с 21июля 2014 г. по 10 августа 2014 г.

Срок окончания всех работ не должен превышать 20 августа 2014 г.

Место выполнения работ: Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Калинина, участок теплосети от ЦДТ до ул. Мира. ТК 01-004÷ТК 01-005, протяженностью 167 метров. Участок теплосети отмечен на плане-схеме квартала № 1 (приложение № 2 настоящего извещения о проведении открытого запроса цен).

Город Трехгорный является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), правовой статус которого установлен Законом РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». В ЗАТО Трехгорный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Трехгорный необходимо оформление пропуска. Информация по оформлению пропуска предоставляется по запросу.

Максимальная цена договора: 1 755 366 (Один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 82 копейки,  в том числе НДС 18% 267 767 (Двести шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 82 копейки.

Обоснование цены договора: наименьшая цена из предложенных потенциальными контрагентами.

Порядок формирования цены договора: в цену работ включены все расходы подрядчика, связанные с исполнением условий договора, выполнение благоустройства, сдача работ, согласование работ с компетентными государственными органами, налоги и другие обязательные платежи, включая транспортные услуги.

Форма, срок и условия оплаты: Заказчик производит оплату на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры за выполненные работы после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, при отсутствии замечаний со стороны Заказчика, в течение 20 (двадцати) дней. В противном случае оплата работ производится после устранения Подрядчиком  указанных замечаний.

Срок договора: с даты подписания договора и до полного исполнения обязательств сторонами. Проект договора размещен на сайте  одновременно с настоящим извещением (приложение № 3 к настоящему извещению).

Предоставления документации: документация о закупке предоставляется Участнику на основании запроса: в письменной форме - в рабочее время Заказчика по месту его нахождения, в электронной форме - с эл. почты Заказчика не позднее следующего рабочего дня, после дня получения запроса.

Место подачи заявок: заявки подаются в письменной форме в рабочее время Заказчика по адресу: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а, кабинет № 5. Заявки в электронной форме подаются по адресу: Energo@atlint.ru или shpirkotorgi@gmail.com, заверенные ЭЦП.

Заявки подаются по форме (приложение № 4  к настоящему извещению).

Дата и время начала подачи заявок: 25 апреля 2014 г. с 1700 час.

Дата и время окончания срока подачи заявок: 3 мая 2014 г. до 800 час.

Место, дата и время рассмотрения поданных заявок: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а, кабинет № 21, 5 мая 2014 г.  в 1100 час.

К участникам открытого запроса цен предъявляются следующие обязательные требования:

-  не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличие свидетельства СРО и допуски к видам работ: 6; 7; 12; 18; 32.

Критерии оценки заявок на участие в открытом запросе цен:

- соответствие заявки требованиям, установленным извещением и документацией к открытому запросу цен.

- снижение цены договора;

Цены, предложенные Участниками  закупки, работающими с НДС или без НДС, будут сравниваться без учета НДС.

Срок подписания договора победителем: Заказчик в течение двух рабочих дней после опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен, направляет Участнику договор, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении открытого запроса цен, и цены договора, предложенной Участником в проведении открытого запроса цен. Договор должен быть подписан и представлен Заказчику (возвращен) Участником открытого запроса цен в течение трех дней после опубликования протокола на электронную почту shpirkotorgi@gmail.com. Оригинал договора должен быть направлен Заказчику в течение  трех календарных дней с даты его подписания.