Приложение №3

к извещению о проведении

открытого запроса цен

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА  № _____

г. Трехгорный                                                                                                «__» ___________ 2014 г.

МУП «МПОЭ» г. Трехгорного, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Спичко С.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________ , действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок по открытому запросу цен №_______________ от «___» ________ 2014 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1	«Заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство по выполнение работ по устройству вентиляции здания ООДУ МУП «МПОЭ» г. Трехгорного по адресу: Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Кирова, 26.

1.2	Работы выполняются в согласованных сторонами объемах, на основании сметы (Приложение № 2 настоящего Договора).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.	Стоимость всех работ выполняемых по договору составляет _______________________ руб., в том числе НДС _____________________руб.

В цену работ включены все расходы Исполнителя связанные с исполнением условий Договора, в т.ч., налоги и другие обязательные платежи.

2.2.	Объем выполненных в процессе производства работ определяется актами выполненных работ.  По факту выполнения работ составляется акт выполненных работ формы КС-2, справка стоимости выполненных работ формы КС -3 и счет-фактура. 	Справка формы КС-3  оформляется в течение 5 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

2.3.	Срок расчета за выполненные работы с «Подрядчиком» устанавливается 20 дней и производится по факту их выполнения после подписания формы КС-3 и выставления счета. «Подрядчик»  представляет  «Заказчику»  подлинный счет-фактуру, оформленный согласно п. 5 и п. 6 статьи 169 НК РФ и постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности «Подрядчика»:

3.1.1.	Выполнить все  работы в объеме  и сроки, предусмотренные настоящим  Договором, в соответствии техническим заданием, сметой, действующими  строительными  нормами и правилами, сдать работы «Заказчику» надлежащего качества.

3.1.2.	Поставить на площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие, необходимые для производства работ, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

3.1.3.	При необходимости выполнения работ с отступлением от технического задания, сметы или при появлении непредвиденных или дополнительных работ своевременно предупредить об этом «Заказчика» и составить с ним акт на непредвиденные работы, техническое решение. Оформление непредвиденных и дополнительных работ производится дополнительным соглашением к заключенному Договору.

3.1.4.	За свой счет  своевременно устранить дефекты и недоделки,  допущенные по его вине в выполненных работах и обнаруженные во время приемки работ или в течение гарантийного срока. Наличие дефектов и недоделок  устанавливается 2-х сторонним актом  «Заказчика»  и «Подрядчика». Срок устранение дефектов и недоделок  согласовывается Сторонами.

3.1.5.	Обеспечить  выполнение на объекте необходимых  мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

3.1.6.	Осуществлять систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, отходов.

3.1.7.	При заключении Договоров субподряда «Подрядчик» обязан информировать «Заказчика» о стороне и предмете Договора. «Подрядчик» координирует работу субподрядных организаций и несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору в целом.

3.2.	Права и обязанности «Заказчика»:

3.2.1.	«Заказчик» обязуется создать  «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, своевременно принять их результат в установленном порядке и произвести оплату выполненных работ на условиях настоящего Договора.

3.2.2.	Передать «Подрядчику» в течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего Договора  сметную и техническую документацию по объекту.

Одновременно с передачей сметной документации «Заказчик» передает «Исполнителю»  по акту приема-передачи давальческий материал. Ведомость давальческого материала  оговаривается в Приложении №1 к настоящему Договору.

3.2.3.	 Составить ведомость дефектов и недоделок, допущенных в выполненных работах по вине «Подрядчика» и обнаруженных во время приемки работ или в течение гарантийного срока со дня приемки работ, если таковые имеют место с указанием срока на их устранение.

3.2.4.	В случае досрочного надлежащего выполнения «Подрядчиком» работ «Заказчик» обязуется принять  результат работы в порядке, установленном настоящим Договором и произвести ее оплату.

3.2.5. «Заказчик» вправе проверять порядок и качество выполняемых ремонтных работ, не вмешиваясь в деятельность «Подрядчика».

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются «Подрядчиком» в следующие сроки:

Начало работ: 20 апреля 2014 г.,

Окончание работ: 20 июня 2014г.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Подрядчик»  несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение         обязательств по настоящему Договору, в том числе:

- ненадлежащее качество используемых  материалов;

- случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества, переданных «Заказчиком» для исполнения работ по настоящему Договору.

- некачественное выполнение всех работ в соответствии со сметной документацией  и действующими нормами и техническими условиями;

- несоблюдение графика выполнения работ;

- несвоевременное устранение недостатков  и дефектов, оговоренных п. 3.2.3 Договора.

5.2. В случае обнаружения дефектов и недоделок «Заказчик» вправе потребовать:

- безвозмездного устранения допущенных недостатков;

- возмещения понесенных им  расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

5.3. При нарушении  «Подрядчиком» договорных обязательств он уплачивает «Заказчику»:

- за несоблюдение графика выполнения работ по вине «Подрядчика» - неустойку в размере 0,1% от стоимости незавершенных работ за каждый день просрочки.

- за несвоевременное устранение недостатков  и дефектов, выявленных при приемке работ - неустойку в размере 0,1% от стоимости незавершенных работ за каждый день просрочки.

5.4. При нарушении  «Заказчиком» договорных обязательств по расчетам  за выполненные работы он уплачивает «Подрядчику»  пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки.

5.5. Уплата пени, неустоек, возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязанностей.

6. ПОРЯДОК  СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1	«Подрядчик» обязан предупредить «Заказчика» о выполнение работ за 2 дня до окончания работ.

6.2	Основанием для отказа в приемке выполненных работ является несоответствие требованиям действующего законодательства и нормативных документов РФ, государственным стандартам, рекомендациям, а также требованиям и указаниям «Заказчика». В случае отказа «Заказчика» от приемки  выполненных работ Сторонами  составляется  акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.3. «Заказчик», обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом «Подрядчика» в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения.

6.4.	При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы или причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет «Подрядчик». За исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» условий настоящего Договора или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет 2 года, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполнения работ, препятствующие эксплуатации объекта в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет в течение 10-ти дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

7.2.	Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения.

7.3.	Риск случайной гибели объекта или его части до приемки работ «Заказчиком» несет «Подрядчик». Указанный риск переходит к «Заказчику»  с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.	Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

8.2.	Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

- по письменному соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке, при отказе одной из Сторон от исполнения настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

8.4. Настоящий Договор прекращает свое действие надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1.     Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о препятствии и о его влиянии на исполнение обязательств по Договору, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ.

9.2.     Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств для одной из Сторон длится более 3-х  месяцев, другая сторона имеет право полностью или частично отказаться от исполнения Договора без обязательств о возмещении возможных убытков.

9.3.    При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящим к дополнительным затратам времени и денежных средств, договоренности по срокам и стоимости работ должны быть соответствующим образом скорректированы и закреплены дополнительным соглашением.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1.    Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору Сторонами.

10.2.     При выполнении настоящего Договора Стороны будут руководствоваться  действующим законодательством и особыми условиями к настоящему Договору. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами, направления претензий. Претензия полежит рассмотрению в течение 20-ти дней с момента ее получения.

10.3. В случае если разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1 ведомость давальческих материалов.

Приложение № 2 локальная смета.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Подрядчик» | «Заказчик» МУП «МПОЭ» г. Трехгорного Юридический адрес: 456080,Россия г. Трехгорный, ул. М.Жукова, д.1а Почтовый адрес: 456080,Россия г. Трехгорный, а/я 157 ИНН 7405000450 КПП 740501001 р/с № 40702810072170100004 ОСБ №8597 г. Челябинск БИК 047501602 к/с № 30101810700000000602 ОРГН 1027400663630 Тел.(35191)6-20-61; 6-02-47 E-mail: energo@atlint.ru Директор МУП «МПОЭ»г. Трехгорного |
| --- | --- |
| ___________________ ___________________2014 г. М.П. | __________________ С.Н. Спичко __________________2014 г. М.П. |

Приложение №1

к договору №______ от____

Ведомость давальческих материалов

| Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| С199-1 Воздуховод оцинкованный 600*300 | м2 | 2 |
| С199-2 Воздуховод оцинкованный 300*500 т.08мм | м2 | 7,58 |
| С199-3 Воздуховод оцинкованный 600*300 | м2 | 2,37 |
| С199-5 Воздуховод оцинкованный 400*400 | м2 | 20,56 |
| С199-6 Воздуховод оцинкованный 600*300 | м2 | 4,11 |
| С199-7 Воздуховод оцинкованный д.500 | м2 | 2,36 |
| С199-8 Воздуховод оцинкованный 600*300 | м2 | 5,4 |

| «Подрядчик» | «Заказчик» Директор МУП «МПОЭ»г. Трехгорного |
| --- | --- |
| ___________________ ___________________2014 г. М.П. | __________________ С.Н. Спичко __________________2014 г. М.П. |