Выполнение работ по подготовке инженерных сетей зданий города Трехгорного к отопительному периоду 2020-2021г.г.

До 15.07.2020 предприятиям и организациям города Трехгорного необходимо выполнить работы:

- устранить выявленные нарушения тепловых и гидравлических режимов работы тепловых энергоустановок (приложение 1);

- промыть оборудование и инженерные сети теплопотребляющих установок с составлением акта (приложение 2);

- разработать эксплуатационные режимы автоматизированных тепловых пунктов и согласовать их с ресурсоснабжающей организацией               ( приложение 8Б);

- произвести ремонтные работы на тепловых энергоустановках (приложение 4);

- привести в технически исправное состояние трубопроводы, запорную арматуру, манометры,тепловую изоляцию, фланцевые и муфтовые соединения в пределах индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с составлением актов (приложение 7);

- произвести ремонт, промывку, поверку, замену контрольно-измерительных приборов и автоматики (датчики давления, датчики температуры, теплосчетчики, регуляторы и т.п.) с оформлением акта (приложение 8, приложение 8А, приложение 8Б, приложение 8В);

- проверить работоспособность защиты (при наличии) систем теплопотребления с оформлением акта (приложение 9);

- обновить (составить) паспорта тепловых энергоустановок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала (приложение 10);

- установить в присутствии представителя ресурсоснабжающей организации расчетные дроссельные устройства (сопла, шайбы) с оформлением актов (приложение 13);

- произвести испытания тепловых энергоустановок на плотность и прочность с оформлением актов (приложение 16, приложение 12);

- подготовить эксплуатационный персонал или заключить договор с эксплуатирующей организацией на обслуживание тепловых энергоустановок (приложение 15);

- назначить приказом лиц, ответственных за тепловое хозяйство, из числа работников, прошедших аттестацию в территориальной комиссии Ростехнадзора РФ (копии приказов и протоколов аттестации направить в адрес ресурсоснабжающей организации);

- погасить задолженность перед ресурсоснабжающей организацией за поставленные энергоресурсы (приложение 14);

- подготовить комплект документов для получения в администрации города паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021годов.

С 15.07.2020 до 28.08.2020 необходимо сдать ИТП представителю МУП «МПОЭ» г.Трехгорного с оформлением актов. При приемке ИТП  будут проверяться:

- наличие пломб МУП «МПОЭ» г.Трехгорного на дроссельных устройствах;

- схемы ИТП с маркировкой запорной арматуры, оборудования ИТП;

- исправность запорной арматуры, оборудования ИТП;

- наличие, исправность, сроки поверки приборов (манометры, термометры, приборы учета);

- состояние тепловой изоляции;

- отсутствие течи теплоносителя;

- отсутствие прямых соединений с водопроводом и канализацией;

- покраска оборудования ИТП;

- отсутствие посторонних предметов в помещении ИТП.

График приемки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)

зданий города Трехгорного:

- понедельник, вторник, среда – управляющие компании (жилые здания);

- четверг  – школы, детские сады, бюджетные организации;

- пятница – промышленные предприятия, прочие организации.

Для вызова представителя МУП «МПОЭ» г.Трехгорного необходимо заранее (не менее чем за 2 рабочих дня ) направить письменное уведомление (телефонограмму) о приглашении специалистов МУП «МПОЭ» г.Трехгорного на приемку выполненных работ с указанием места встречи. В случае выявленных замечаний повторная приемка будет производиться после 28.08.2020. Предварительные результаты приемки будут отражены в ведомости приемки ИТП за подписью ответственных лиц.

Подключение к системе централизованного теплоснабжения будет проводиться только при наличии паспорта готовности к отопительному периоду и погашения задолженности.

Приложения: Акты готовности к отопительному периоду 2020-2021годов.